Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članaka 32. Statuta Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Garčin na svojoj 20. sjednici održanoj 11. rujna 2019. godine donosi

## IZVJEŠĆE O OSTVARENJU

## P R O G R A M A

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Općini Garčin za 01.01.-30.06.2019. godine

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Garčin za period 01.01.-30.06.2019. godine utvrđeno je:

- građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu.

- građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

- građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

- prijevoz putnika,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada,

- tržnice na malo.

Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te iskaz ostvarenih financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U prvih 6 mjeseci 2019. godine gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća sljedeće:

A.1.	Javne površine

| OBJEKT: | PJEŠAČKI PRIJELAZI BREZNA TRNJANI |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | Izrada projektne dokumentacije i početak gradnje |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05633, 056331 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA (PLANIRANO): | Pror. općine Garčin – 12, 52 | 210.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | PJEŠAČKA STAZA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | Izgradnja i rekonstrukcija pješačkih staza objekta |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05618, 05619 |
| OSTVARENO: |  | 874.442,51 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 51,52 | 500.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | PARK BICKO SELO |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | uređenje |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05768 |
| OSTVARENO: |  | 169.989,71 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 12 | 200.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | ENERGETSKO UREĐENJE CENTRA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | uređenje i postavljanje solarnih panela |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 057610 |
| OSTVARENO: |  | 100.000,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Kapitalna ulaganja – 52 | 2.000.000,00 | 100% |

A.2.	Nerazvrstane ceste

| OBJEKT: | NC U SAPCIMA - VOLOŠEN |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 0561 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 20.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC - ULICA BANA JELAČIĆA BICKO SELO K.Č. 850 |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05612 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 30.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC - ŠUMSKA CESTA KLOKOČEVIK |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05614 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Kapitalna ulaganja- 52 | 750.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC ZADUBRAVLJE - TRNJANI |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 0562 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 10.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC ZADUBRAVLJE – LOV. DOM - 974 |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05624 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 150.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC SELNA – TRNJANI - KLOKOČEVIK |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 0563 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 10.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC U PZ TRNJANI-KLOKOČEVIK |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05634 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 50.000,00 | 100% |
| OBJEKT: | NC – ULICA SV. MATEJA U GARČINU |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05635 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin -42 | 10.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC GARČIN – ISTOK-ZAPAD |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05636 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 10.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC – SAJMIŠNA ULICA U TRNJANIMA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05637 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 10.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC BICKO SELO - SAPCI |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05638 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 10.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC ZADUBRAVLJE |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05639 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 10.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC KLOKOČEVIK PREMA GROBLJU |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 0564 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 20.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC – GARDUNSKA ULICA U GARČINU |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 0565 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 20.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC - VOĆARSKA ULICA U TRNJANIMA - PRODUŽETAK |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 0566 |
| OSTVARENO: |  | 323.038,12 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin -12 | 50.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC - KOVAČEVAC U TRNJANIMA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 0567 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 30.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC - BICKO SELO CENTAR 857 |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 0568 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 200.000,00 | 100% |

A.3.	Groblja

| OBJEKT: | MRTVAČNICA U VRHOVINI |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | Projektna dokumentacija i početak izgradnje |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Poslovni objekti | 0556 |
| OSTVARENO: |  | 146.692,89 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 42 | 50.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | MRTVAČNICA U ZADUBRAVLJU |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | vanjsko uređenje zgrade |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Poslovni objekti | 0555 |
| OSTVARENO: |  | 129.390,90 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 42 | 200.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | PRILAZNA CESTA I PARKING – MRTVAČNICA VRHOVINA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05626 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 51 | 50.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | PARKING GROBLJE ZADUBRAVLJE |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05630 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 250.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | GROBLJE GARČIN |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | uređenje |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05767 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 51 | 20.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | MRTVAČNICA GARČIN |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | vanjsko uređenje |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini | 0666 |
| OSTVARENO: |  | 9,11 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 15.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | GROBLJE KLOKOČEVIK |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | uređenje |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05769 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 100.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | PARKING PRAVOSLAVNO GROBLJE VRHOVINA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05691 |
| OSTVARENO: |  | 143.750,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - | 0,00 | 100% |

A.4.	Javna rasvjeta

| OBJEKT: | JAVNA RASVJETA GARČIN |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05751 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin – 12 | 150.000,00 | 100% |
| OBJEKT: | JAVNA RASVJETA GARČIN 2 |
| OPIS POSLA: | izrada projektne dokumentacije |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05752 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 30.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | JAVNA RASVJETA TRNJANI |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05753, 05754 |
| OSTVARENO: |  | 367.640,03 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 12,52 | 1.250.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | JAVNA RASVJETA BICKO SELO |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izrada projektne dokumentacije |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05755 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin -12 | 30.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | JAVNA RASVJETA KLOKOČEVIK |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izrada projektne dokumentacije |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05756 |
| OSTVARENO: |  | 30.090,20 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 30.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | JAVNA RASVJETA VRHOVINA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izrada projektne dokumentacije |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05757 |
| OSTVARENO: |  | 25.200,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 30.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | JAVNA RASVJETA ZADUBRAVLJE |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | zamjena lampi |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0665 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 20.000,00 | 100% |

B.1.	Opskrba pitkom vodom

| OBJEKT: | SUSTAV NAVODNJAVANJA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | projektna dokumentacija |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05712 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 20.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | VODOVOD |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05711 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 20.000,00 | 100% |

B.2.	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

| OBJEKT: | KANALIZACIJA VRHOVINA KLOKOČEVIK |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | projektna dokumentacija |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05714 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 40.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | OBORINSKA KANALIZACIJA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05715 |
| OSTVARENO: |  | 30.636,05 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 25.000,00 | 100% |

C.1.       Prijevoz putnika

| OBJEKT: | AUTOBUSNE NADSTREŠNICE |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | postavljanje novih nadstrešnica |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05762 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 50.000,00 | 100% |

| OBJEKT: | AUTOBUSNA UGIBALIŠTA U BICKOM SELU |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05763 |
| OSTVARENO: |  | 0,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin – 12 | 50.000,00 | 100% |

C.3.       Odlaganje komunalnog otpada

| OBJEKT: | RECIKLAŽNO DVORIŠTE U TRNJANIMA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05765 |
| OSTVARENO: |  | 914.497,34 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 52 | 2.500.000,00 | 100% |

Članak 3.

Za program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Garčin, u periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine utrošeno je ukupno 3.255.376,86 kn.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasilu“ Općine Garčin”.

OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća

Mato Jerković

KLASA: 021-01/19-01/162

URBROJ: 2178/06-01-19-01

Garčin,  11. rujna 2019.god.