Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 8 32/20) i članaka 32. Statuta Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 09/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Garčin na svojoj 25. sjednici održanoj 20. svibnja 2020. godine usvaja

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

## P R O G R A M A

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Općini Garčin za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim se programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Garčin za 2019. godinu za:

- građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu.

- građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

- građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

- prijevoz putnika,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada,

- tržnice na malo.

Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2019. godini gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća sljedeće:

A.1.	Javne površine

| OBJEKT: | PJEŠAČKA STAZA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | Izgradnja i rekonstrukcija pješačkih staza objekta |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05618, 05619 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 874.442,51 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 51,52 | 874.800,00 | 99,96% |

| OBJEKT: | PARK BICKO SELO |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | uređenje |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05768 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 351.448,96 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 12 | 360.000,00 | 97,62% |

| OBJEKT: | ENERGETSKO UREĐENJE CENTRA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | uređenje i postavljanje solarnih panela |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 057610 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 102.200,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Kapitalna ulaganja – 52 | 102.200,00 | 100% |

A.2.	Nerazvrstane ceste

| OBJEKT: | NC - ŠUMSKA CESTA KLOKOČEVIK |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05614 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 3.900,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Kapitalna ulaganja- 52 | 3.900,00 | 100% |

| OBJEKT: | NC U PZ TRNJANI-KLOKOČEVIK |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05634 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 148.750,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 149.000,00 | 99,83% |

| OBJEKT: | NC - VOĆARSKA ULICA U TRNJANIMA - PRODUŽETAK |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 0566, 05661 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 399.713,44 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin -12 | 400.000,00 | 99,92% |

| OBJEKT: | NC - KOVAČEVAC U TRNJANIMA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | modernizacija ceste |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 0567, 05671 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 361.450,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 400.000,00 | 90,36% |

A.3.	Groblja

| OBJEKT: | MRTVAČNICA U VRHOVINI |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | Projektna dokumentacija i početak izgradnje |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Poslovni objekti | 0556 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 62.317,89 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 42 | 63.000,00 | 98,92% |

| OBJEKT: | MRTVAČNICA U ZADUBRAVLJU |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | vanjsko uređenje zgrade |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Poslovni objekti | 0555 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 384.195,18 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 42 | 385.000,00 | 99,79% |

| OBJEKT: | PRILAZNA CESTA I PARKING – MRTVAČNICA VRHOVINA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05626 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 153.056,25 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 51 | 154.000,00 | 99,39% |

| OBJEKT: | PARKING PRAVOSL. GROBLJE VRHOVINA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ceste i slični prometni objekti | 05691 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 143.750,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 143.750,00 | 100% |

| OBJEKT: | MRTVAČNICA GARČIN |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | vanjsko uređenje |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini | 0666 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 9,11 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 100,00 | 9,11% |

A.4.	Javna rasvjeta

| OBJEKT: | JAVNA RASVJETA TRNJANI |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05753, 05754 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 1.079.652,53 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 12,52 | 1.080.000,00 | 99,96% |

| OBJEKT: | JAVNA RASVJETA KLOKOČEVIK |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izrada projektne dokumentacije |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05756 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 30.090,20 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 31.000,00 | 97,07% |

| OBJEKT: | JAVNA RASVJETA VRHOVINA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izrada projektne dokumentacije |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05757 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 27.767,60 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 30.000,00 | 92,56% |

| OBJEKT: | PROMETNA SIGNALIZACIJA B. SELO |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izrada projektne dokumentacije |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05771, 057711 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 79.860,63 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 80.100,00 | 99,70% |
| OBJEKT: | PROMETNA SIGNALIZACIJA KLOKOČEVIK |
| OPIS POSLA: | izrada projektne dokumentacije |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05757, 057721 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 71.349,50 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 71.600,00 | 99,65% |
| OBJEKT: | PROMETNA SIGNALIZACIJA ZADUBRAVLJE |
| OPIS POSLA: | izrada projektne dokumentacije |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05757 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 75.493,12 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 12 | 75.600,00 | 99,85% |

B.2.	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

| OBJEKT: | OBORINSKA KANALIZACIJA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05715 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 30.636,05 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 30.700,00 | 99,79% |

C.1.       Prijevoz putnika

| OBJEKT: | AUTOBUSNE NADSTREŠNICE |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | postavljanje novih nadstrešnica |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05762 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 12.500,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Proračun općine Garčin - 42 | 12.500,00 | 100% |

C.3.       Odlaganje komunalnog otpada

| OBJEKT: | RECIKLAŽNO DVORIŠTE U TRNJANIMA |
| --- | --- |
| OPIS POSLA: | izgradnja |
| AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: | Ostali građevinski objekti | 05765, 057651 |
| PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA: |  | 2.981.707,10 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | Pror. općine Garčin – 52 | 3.011.000,00 | 99,02% |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 7.374.290,07 kuna raspoređena su i utrošena za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINA GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća

Mato Jerković

KLASA: 021-01/20-01/23

URBROJ: 2178/06-01-20-01

Garčin,  20. svibnja 2020. god.